SEJK POGOŃ– PN/1/2016

WZÓR UMOWY

UMOWA NR ……………..

Zawarta w dniu ___________ 2016 r. w Szczecinie pomiędzy:

Stowarzyszeniem Euro Jachtklub Pogoń, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej – Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000057562, nr NIP: 9550011516, nr REGON: 81072422500000, z siedzibą w Szczecinie, ul. Przestrzenna 3, 70 – 800 Szczecin,

(w dalszej treści umowy zwanym „Zamawiającym”) reprezentowanym przez:

(1) …………………………………………………………………………

(2) …………………………………………………………………………

a

_______________________________________ wpisaną do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w _______________ za numerem KRS ____________, nr NIP: ____________________, nr REGON: ____________________, z siedzibą w ________________________,

(w dalszej treści umowy zwaną „Wykonawcą”), reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………….

w wyniku przeprowadzonego przetargu pisemnego otwartego prowadzonego w trybie art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.) na  Remont 20 m Nabrzeża Północnego na terenie Mariny Pogoń  w Szczecinie, ul. Przestrzenna 3

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest Remont 20 m Nabrzeża Północnego na terenie Mariny Pogoń  w Szczecinie, ul. Przestrzenna 3

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- Zakres I – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających prowadzenie robót budowalnych.

- Zakres II – realizację robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i przekazanie wykonanego obiektu do eksploatacji.

- Szczegółowy zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy określa:

(1)	Oferta Wykonawcy  z dnia …………………….. , stanowiąca Załącznik nr 1,

(2)	Regulamin Przetargu, stanowiący Załącznik nr 2,

§ 2

Za wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę zakończenia wszelkich robót i zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego.

§ 3

Oświadczenia

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami lokalizacyjno – terenowymi i innymi okolicznościami, które są istotne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w tym z placem budowy, warunkami gruntowymi i warunkami technicznymi wykonawstwa robót i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysonowania nieruchomością, na której odbędą się roboty będące przedmiotem zamówienia.

§ 4

Obowiązki Stron w zakresie realizacji  przedmiotu umowy

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Protokolarne przekazanie terenu budowy w 7 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia …………………………	r.

- Dokonanie oceny przedłożonej dokumentacji w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia przez Wykonawcę 1 egz. Kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej w wersji papierowej do oceny. Za datę złożenia przyjmuje się  datę sporządzenia protokołu przekazania 1 egz. Kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej w wersji papierowej Zamawiającemu.

- Zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy.

Obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji Zakresu I

      - Wykonawca jest zobowiązany wykonać  dokumentację projektową  określoną w  §  1 ust 2 pkt 1 zgodnie z powszechnie obowiązującym stanem prawnym oraz uzyskać wszystkie obwiązujące uzgodnienia, opinie, sprawdzenia, warunki techniczne, pozwolenia i zatwierdzenia dokumentacji wymaganych obowiązującymi  wymaganymi przepisami.

      - W ramach Zakresu I wykonawca jest zobowiązany do wykonania  projektu budowlanego i wykonawczego wykonanego na mapie do celów projektowych – dokumenty w wersji papierowej należy sporządzić w 6 egz., w wersji elektronicznej na dysku CD w 2 egz.

- Dla dokumentacji należy uzyskać wszelkie decyzje umożliwiające prowadzenie robót budowlanych.

- Przedmiotowa inwestycja została ujęta w decyzji środowiskowej nr WGKiOŚ-II.6220.1.60.2014.DMł z dnia 05.12.2014  która stanowi załącznik nr 8 do dokumentacji przetargowej.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w   Danych wyjściowych do remontu Nabrzeża „Północnego” w porcie jachtowym „SEJK – Pogoń” ul. Przestrzenna 3, 70-800 Szczecin, stanowiących załącznik nr 1  do Regulaminu przetargu.

- Do obowiązków Wykonawcy w ramach zakresu nr I, poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, należy:

    - Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiającego przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji lub  dokumentów umożliwiających  prowadzenie robót.

    - Poniesienie kosztów z tytułu wszystkich wymaganych przepisami decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii i warunków technicznych umożlwiających realizację inwestycji.

    - Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji  projektowej w wersji elektronicznej tj. PDF oraz wersji edytowalnej, tzn. wszystkie materiały tekstowe należy zapisać w formatach word, Excel, kosztorysy  [ath], wszystkie materiały rysunkowe należy zapisać w formacie [dwg] i przekazać Zamawiającemu z odpowiednim stylem wydruku. Na każdej płycie CD-R powinny się znaleźć 2 pliki z rysunkami w formacie zapisu o rozszerzeniu pdf – zeskanowana dokumentacja w kolorze wraz z podpisami oraz o rozszerzeniu zapisu w formacie dwg. Opis techniczny należy przygotować jako plik o rozszerzeniu docx oraz pdf. Pliki nie mogą posiadać zabezpieczenia przed kopiowaniem.

      - Dokumentację projektowo – kosztorysową należy przedłożyć wraz z oświadczeniem o kompletności we wszystkich wymaganych  branżach oraz oświadczeniem, że dokumentacja ta została wykonana w sposób zgodny z wymogami określonymi w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 – tekst jednolity) i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 7  całość autorskich praw majątkowych oraz własność utworu, w tym również prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego  i wyraża zgodę na dokonywanie wszelkich zmian całości lub części dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy, wynikających z aktualnych potrzeb Zamawiającego, oraz jakiekolwiek zmiany wprowadzane na rzecz Zamawiającego  przez osoby trzecie, a także oświadcza, że jakiekolwiek zmiany wprowadzane w tym zakresie na rzecz Zamawiającego nie stanowią naruszenia autorskich praw osobistych Wykonawcy, w szczególności prawa do integralności dokumentacji ani dóbr osobistych Wykonawcy.

      - Przeniesienia na Zamawiającego całości praw autorskich majątkowych do dokumentacji, opracowań, dzieł stanowiących przedmiot niniejszej umowy, obejmuje w szczególności:

  - prawo do wielokrotnego zastosowania dokumentacji lub jej części,

  - prawo do korzystania i rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do dokumentacji w całości lub części na rzecz dowolnych podmiotów, na wszystkich polach eksploatacji o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006r. , Nr 90, poz. 63 ze zm.), w tym:

            - a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji – zwielokrotnienie dowolną techniką i utrwalanie dzieła zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym m.in. dyskietki, płyty CD/DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne,  poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej.

            - b) udzielanie licencji na wykorzystanie,

            - c) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami utworu (dokumentacji) – wprowadzenie do obrotu, użyczenie kub najem/dzierżawa oryginałów lub nośników, darowizna,

            - d) w zakresie rozpowszechniania utworu (dokumentacji) w sposób inny niż określony w pkt. 2 - wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie, a także publiczne udostępnienie utworu (dokumentacji) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez sienie wybranym, wprowadzanie do sieci Internet, w tym wykorzystanie utworu do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych

  - zgodę Wykonawca na rozporządzanie i korzystane z utworów zależnych stanowiących opracowanie dokumentacji, stworzonych przez Wykonawcę, na zlecenie Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ww. ustawy o pawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wymienionych w pkt. 2 powyżej.

  - Prawo zezwalania na korzystanie i rozporządzanie utworami zależnymi stanowiącymi opracowanie dokumentacji, stworzonymi przez Wykonawcę lub przez inne podmioty na zlecenie Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ww. ustawy o pawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wymienionych w pkt. 2 i 3 powyżej.

- Zamawiający  nabywa autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów, które powstaną w ramach realizacji niniejszej umowy oraz własność nośników na których te utwory się znajdują w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 umowy.

- W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do Zamawiającego, z tytułu autorskich praw osobistych lub majątkowych, wykonawca pokryje wszystkie koszty i straty poniesione przez Zamawiającego, w przypadku pojawienia się takich roszczeń.

- Przeniesienie praw autorskich nastąpi z chwilą przekazania utworu.

Obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji Zakresu II

      - Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami dokumentów składających się na umowę oraz aktualnie obowiązującymi normami, aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami BHP i aktualnym stanem wiedzy technicznej, a nadto zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego , przy użyciu  urządzeń i  materiałów  własnych,  wykorzystując  materiały   dopuszczone   do   obrotu, wyłącznie wysokiej jakości   i   posiadające   wszelkie   niezbędne   atesty i   aprobaty. Za jakość robót odpowiada Wykonawca.

- Zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy.

- Zapewnienie na własny koszt transport odpadów   do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.

- Zgłoszenie pisemne wykonanych robót do odbioru końcowego.

- Utrzymanie porządku na terenie budowy w czasie realizacji robót z dążeniem do minimalizacji przeszkód komunikacyjnych, bieżące usuwanie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.

- Odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego oraz osób trzecich wynikłe na skutek prowadzenia robót lub innych działań Wykonawcy.

- Ponoszenie odpowiedzialności oraz strzeżenie przed uszkodzeniem i kradzieżą materiałów przeznaczonych do wykonania robót od chwili rozpoczęcia robót do zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

- Naprawienie na własny koszt strat lub uszkodzeń w robotach i materiałach powstałych w okresie, w którym Wykonawca był za nie odpowiedzialny, niezależnie od przyczyn ich powstania.

- Uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go, po zakończeniu robót, Zamawiającemu w terminie określonym w § 2 ust. 1.

- Przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmian, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian z zachowaniem terminów i ustaleń określonych w § 5 niniejszej umowy.

- Przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, i jej zmian z zachowaniem terminów i ustaleń określonych w § 5 niniejszej umowy.

§ 5

Podwykonawcy

- Wykonywanie robót stanowiących Przedmiot Umowy przy pomocy osób trzecich (dalej: „Podwykonawcy”) może odbywać się za zgodą Przedstawiciela Zamawiającego wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 KC. Wykonawca przed zawarciem umowy z Podwykonawcą musi uprzednio uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy. Podstawą do uzyskania takiej zgody będzie wniosek Wykonawcy przedstawiający cześć zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy wraz z wykazaniem zdolności podwykonawcy do jej wykonania.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt umowy, jaką ma zamiar zawrzeć z Podwykonawcą. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą zakresu robót, które Podwykonawca będzie wykonywać, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, będzie się uważało, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy. Przedłożony Zamawiającemu projekt umowy określa wynagrodzenie dla Podwykonawcy.

- Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest doręczenie przez Wykonawcę Zamawiającemu oświadczenia, że wszyscy Podwykonawcy otrzymali od Wykonawcy kwoty należne na dzień wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę oraz oświadczenia Podwykonawców złożone w formie pisemnej o opłaceniu przez Wykonawcę wszystkich wymagalnych zobowiązań na dzień wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

- W przypadku nie przedstawienia Zamawiającemu dowodów zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do zapłaty Podwykonawcom należnych im kwot, które zostaną potrącone z wynagrodzenia dla Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca: 	

(i) dostarczy Zamawiającemu pisemne przekonywujące dowody, że Wykonawca jest w uzasadniony sposób uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty tych kwot, 	

oraz 	

(ii) dostarczy Zamawiającemu odpowiednie dowody na to, że Podwykonawca został powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, które poniesie Zamawiający w związku z brakiem zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców.

- Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania, lub uchybienia każdego Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy.

§ 6 Odbiory

    - Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: odbiór końcowy obejmujący ocenę wykonanych robót budowlanych. Odbiór ten nastąpi po całkowitym zakończeniu budowy przedmiotu niniejszej umowy.

    - Odbioru końcowego robót dokonuje Zamawiający na wniosek Wykonawcy.

    - Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty wraz z pisemnym wnioskiem o zakończeniu robót oraz o dokonanie odbioru końcowego robót, nie później niż do dnia określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

    - Zamawiający dokona odbioru końcowego robót w terminie 7 dni od daty pisemnego powiadomienia, o którym mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 6 i sporządzi protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru końcowego robót, podpisany przez strony.

    - Odbioru końcowego robót dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego.

    - Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady, od odbioru odstępuje się, a Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1)  w przypadku wad nadających się do natychmiastowego usunięcia - Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie wad. W razie nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo powierzyć wykonanie poprawek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy;

2)  w przypadku wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody:

  - jeżeli wady nie są istotne i umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej

  - jeżeli wady są istotne i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, odstąpić od umowy.

    - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór robót zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe.

    - Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty te obciążają Zamawiającego.

§ 7

Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie  z ofertą wykonawcy wybraną w trybie przetargu nieograniczonego jest ryczałtowe wynagrodzenie całkowite.

- Łączne wynagrodzenie, za przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, wyraża się kwotą  ……………………………………… zł netto (słownie złotych :   …………………………………………. ) plus obowiązujący podatek

- Wynagrodzenie określone w pkt. 2 uwzględnia wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§ 8

Rozliczenie przedmiotu umowy

- Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową, którą należy wystawić dla płatnika: Stowarzyszenie Euro Jachtklub pogoń, ul. Przestrzenna 3, 70-800 Szczecin, NIP:  9550011516

- Podstawę do wystawienia faktury VAT będzie stanowił zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego robót.

  - Płatność nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

  - Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

  - Płatność kwoty należnej będzie dokonywana przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

  - Jeżeli Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał roboty, albo nie wypełnił zobowiązań wynikających z Umowy, płatności będą wstrzymane.

  - W przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany był przy udziale podwykonawców (w tym również dalszych podwykonawców), Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury dowód potwierdzający zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

W przypadku braku dowodu, o jakim mowa powyżej Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania płatności stosownej części faktury, przy czym powyższe nie stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek od nieterminowych płatności. Nie wywiązywanie się Wykonawcy z płatności dla podwykonawcy(ów) skutkować będzie wstrzymaniem płatności Wykonawcy.

  - Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawców obciążają Wykonawcę.

  - W przypadku wystąpienia opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy lub opóźnienia w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze, zapłata za fakturę, o której mowa w § 8 ust. 3 zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych ustaloną w oparciu o zapisy umieszczone w § 11 umowy.

  - Wykonawca nie może wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy przelewać na rzecz osób trzecich, bez zgody Zamawiającego.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość płatności częściowej.

  - Płatność za wykonane prace w przypadku płatności częściowej nastąpi na podstawie faktury przejściowej w wysokości uzgodnionej w Zamawiającym, max. do 30 % wynagrodzenia umownego netto po wykonaniu przez Wykonawcę dokumentacji i  po wydaniu i uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę.

§ 9

Reprezentacja

    - W trakcie realizacji umowy w imieniu Zamawiającego występują:

1)

2)

    - W trakcie realizacji umowy interesy Wykonawcy reprezentują:

1)

2)

§ 10

Gwarancja, rękojmia

      - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy. Okres rękojmi za wady w przedmiocie umowy wynosi 36 miesięcy.

      - Bieg terminu gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po dacie zakończenia przedmiotu umowy.

      - W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie zamówienia jak i powstałych w okresie gwarancji.

      - Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej. Wykonawca ponosi udokumentowany koszt usunięcia wad przez osobę trzecią.

      - W przypadku stwierdzenia wad, których nie można usunąć Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

§ 11

Kary umowne

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

          - w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy z winy Wykonawcy w wysokości 1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za całość umowy, za każdy dzień opóźnienia;

          - w przypadku opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, z prawem naliczenia kar umownych opisanych w pkt. 1;

          - w przypadku opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;

          - w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za całość umowy;

          - w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za całość umowy, za każdy dzień opóźnienia - za każdego podwykonawcę,

            - w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za całość umowy - za każdego podwykonawcę,

            - w przypadku nieprzedłożenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem, kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za całość umowy, za każdego podwykonawcę,

            - w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za całość umowy, za każdego podwykonawcę.

              - Zapłacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót i z jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z warunków umowy..

              - Kary umowne będą   płatne przez Wykonawcę na podstawie wezwania do zapłaty z 7 dniowym terminem płatności, według wyboru Zamawiającego. O wysokości kar oraz sposobie potracenia Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej.

              - Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego zgodnie z zasadami ogólnymi Kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.

§ 12

Odstąpienie od umowy

  - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od stwierdzenia, że :

          - wykonawca nie rozpoczął realizacji niniejszej umowy w terminie 14 dni od jej podpisania,

          - pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzeżeń Zamawiającego, Wykonawca uporczywie nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

          - Zamawiający stwierdzi, że jakość wykonywanych robót nie odpowiada obowiązującym normom i warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlanych,

          - przedmiot umowy realizuje inny Wykonawca niż określony w ofercie i umowie,

          - wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca i Zamawiający przedłożą szczegółowe zestawienie swoich roszczeń, aby umożliwić zawarcie polubownego porozumienia.

Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów jakie poniosła strona nie odpowiadająca za odstąpienie od umowy.

§ 13

Rozliczenia w przypadku odstąpienia od umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez Zamawiającego.

- Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Zamawiający wystawia świadectwo płatności obejmujące wartość wykonanych robót oraz zakupionych materiałów i urządzeń nie nadających się do wbudowania w inny obiekt, stanowiące podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury.

- Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie od umowy.

§ 14

Inne postanowienia umowy

- Umowa zostaje zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany  i uzupełnienia Umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.

- Zmiany postanowień zawartej umowy mogą wynikać z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub porozumienia się stron umowy.

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane.

- Niniejsza Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez ostatnią ze Stron.

- Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

| W imieniu Zamawiającego: | W imieniu Wykonawcy: |
| --- | --- |
| __________________________________ | __________________________________ |
| __________________________________ | __________________________________ |